NOTULEN RAPAT

MATA KULIAH MANAJEMEN PROJEK

KELOMPOK 4 - PENDETA UNIVERSITAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tanggal : 1 April 2016

Jam : 10.00 - 12.00

Tempat : Ruang Assembly (FTI UKDW)

Telah diselenggarakan Rapat Kelompok 4 Mata Kuliah Manajemen Projek yang dihadiri oleh Anggota Kelompok-4 Manajemen Projek yang terdiri dari **3** anggota Program Studi Sistem Informasi dan **9** anggota Program Studi Teknik Informatika.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Laporan dari divisi programmer :
2. Fungsi Peminjaman

* Fungsi *add* pada peminjaman telah selesai dikerjakan. namun untuk error handling belum dikerjakan
* Batas peminjaman telah disepakati hanya pada hari senin-jumat hingga jam 8 malam hari.
* Untuk hari sabtu dan minggu tidak dapat dipinjam.

1. Fungsi galeri

* Upload gambar telah dikerjakan, namun belum dapat ditampilkan.
* Untuk delete dan edit gambar juga belum dapat dikerjakan.

1. Fungsi artikel

* Fungsi add edit telah selesai dikerjakan.
* Ada pembatasan size foto yang dapat diunggah, karena akan membuat website menjadi lola.

1. Fungsi berita

* Belum dikerjakan.

1. Laporan dari divisi Desain :
2. Desain telah selesai dikerjakan semuanya. hanya akan ada beberapa perubahan kecil.
3. *Dateline*
4. Tanggal 4 April desain telah Fix dikerjakan, dan diserahkan kepada tim programmer.
5. Tanggal 11 Website telah Fix dikerjakan.
6. Tanggal 12 website sudah bisa masuk ke dalam alpha testing selama seminggu.
7. Tanggal 18 website akan diserahkan kepada PU untuk ditesting dan akan ada saran perbaikan.
8. Rapat selanjutnya pada tanggal 15. jam 10.00 WIB ruang menyusul.