NOTULEN RAPAT

MATA KULIAH MANAJEMEN PROJEK

KELOMPOK 4 - PENDETA UNIVERSITAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tanggal : 5 Februari 2016

Jam : 10.30 - 11.30

Tempat : Depan Ruang PBI

Telah diselenggarakan Rapat Kelompok 4 Mata Kuliah Manajemen Projek yang dihadiri oleh Anggota Kelompok-4 Manajemen Projek yang terdiri dari **4** anggota Program Studi Sistem Informasi dan **10** anggota Program Studi Teknik Informatika.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pokok pokok hasil wawancara yang telah dilakukan antara lain :
   1. *Website* dapat diakses oleh siapapun. Informasi konten diambil dari oleh Pendeta Universitas atau unit unit kerohanian lainnya.
   2. Bisa dibaca oleh kampus atau masyarakat lainnya.
   3. Terdapat login form untuk admin, dari pihak PU meminta volunteer sebagai admin sementara.
   4. Terdapat fitur search untuk mencari konten konten berita..
   5. Jadwal peminjaman ruangan/ sarana prasarana dapat ditampilkan online dan dapat diubah secara berkala.
   6. Warna basic web adalah perpaduan antara ungu dan putih atau ungu dan hitam.
   7. Menggunakan logo UKDW
   8. Dapat posting artikel dan foto
   9. Terdapat artikel tentang sejarah pendeta universitas.
2. *Timeline* :
   1. Tanggal 12 Februari, tim desain akan memberikan *Mock-Up* tampilan website.
   2. Tanggal 13-18 Februari, tim desain dibantu oleh tim humas akan bertemu dengan pendeta Universitas untuk mempresentasikan *mock-up* yang telah dibuat.
   3. Tanggal 19-25 Februari, tim desain merevisi desain *mock-up* sesuai dengan saran pendeta universitas.
   4. Tanggal 26 Februari, diharapkan desain sudah FIX dan sudah mulai dapat diprogram.
3. Diharapkan untuk rapat rapat berikutnya, tiap divisi melaporkan perkembangannya.